АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «21» октября 2019 года № 110

Об утверждении муниципальной

программы «Содержание и развитие

коммунальной инфраструктуры и

территории Семеновского сельского

поселения Калачеевского муниципального

района Воронежской области на 2020-2026 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Семеновского сельского поселения от 11.10.2013 г. № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» (в редакции постановлений от 28.04.2014 г. № 14, от 25.12.2018г. №38, от 14.10.2019г. №109), распоряжения администрации Семеновского сельского поселения от 14.10.2019 г. № 27 «Об утверждении перечня муниципальных программ Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского

поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» на территории Семеновского сельского поселения.

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Семеновского сельского поселения |  | В.А. Мельников |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению администрации Семеновского сельского поселения от «20» октября 2019 г. № 110

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Семеновского сельского поселения
«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 - 2026 годы»

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители Муниципальной программы | Администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики Муниципальной программы | Администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы Муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения» Основные мероприятия подпрограммы: - 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них. 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них. Подпрограмма 2. «Содержание объектов внешнего благоустройства Семеновского сельского поселения» Основные мероприятия подпрограммы: 1. Наружное освещение. 2. Благоустройство территории. 3. Организация и содержание мест захоронений. Подпрограмма 3. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения» Основные мероприятия подпрограммы: - Организация водоснабжения в границах Семеновского сельского поселения. - 2. Содействие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселения. |
| Цели Муниципальной программы | - обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Семеновского сельского поселения; - формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами Семеновского сельского поселения, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Семеновского сельского поселения; - повышение уровня благоустройства территории Семеновского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения; - приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности. |
| Задачи Муниципальной программы | - создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения и повышения уровня и качества жизни местного населения; - формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Семеновского сельского поселения; - содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Семеновского сельского поселения; - озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду; - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения; - совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | - Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы - Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на 31.12.2026 г. – 99%. - Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов - Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения - Наличие средств в бюджете поселения на осуществление комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры - Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведена модернизация (реконструкция) – 8,6 км - Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения до 15 руб. - Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 10 шт в год - Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности 10. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 6 % в год. |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации 2020–2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Совета народных депутатов Семеновского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. Объём средств бюджета поселения, необходимый для финансирования Муниципальной программы составляет – 5678,8 тыс.рублей, в том числе: В 2020 году – 846,4 тыс. рублей; В 2021 году – 805,4 тыс. рублей; В 2022 году – 805,4 тыс. рублей; В 2023 году – 805,4 тыс. рублей; В 2024 году – 805,4 тыс. рублей; В 2025 году – 805,4 тыс. рублей; В 2026 году – 805,4 тыс. рублей, Для реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные источники. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы | - Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы - Увеличение доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на 31.12.2026 г. – 99%. - Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов - Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения - Наличие средств в бюджете поселения на осуществление комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. - Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры - Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведена модернизация (реконструкция) – 8,6 км - Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения до 15 руб. - Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 10 шт в год - Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности - Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 6% в год. - Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам; - Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, их последствий. |

Раздел 1.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В состав Семеновского сельского поселения входит четыре населенных пункта:

- село Семеновка - административный центр сельского поселения. Расстояние до административного центра района – 34 км;

- село Пирогово. Удаленность от села Семеновка  - 3 км.

- хутор Морозовка. Удаленность от села Семеновка  - 3 км.

-хутор Россоховатое. Удаленность от села Семеновка  - 3 км.

Общая численность населения – 0,8 тыс. чел.

Структура населения: дети до 16 лет - 94 чел., трудоспособное население - 429 чел., пенсионеры - 315 чел., инвалиды - 81 человек.

Острым остается вопрос демографии. Вызывает тревогу низкий уровень прироста рождаемости в поселении, в то же время наблюдается ежегодная миграционная убыль населения.

Всего занято  в экономике 1697 чел., из них в сельском хозяйстве – 1183, в строительстве – 153, в образовании – 19, в торговле – 117, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 15, в других  сферах – 210.

Средний размер заработной платы – 19 172   рублей.

На  территории   Семеновского   сельского   поселения    расположены   основные объекты социальной инфраструктуры: 1 средняя общеобразовательная школы,  Семеновская врачебная  амбулатория,  и  2 ФАПа в с. Пирогово и х. Морозовка, 2 сельских дома культуры в составе МКУ «Семёновский КДЦ» в с.Семеновка и с.Пирогово мощностью 550 мест, 2 отделения связи, отделение ЦЧБ сбербанка,  1 аптечное учреждение.

Основной хозяйствующий субъект ИП Шулекина И.Н.

Всего на территории поселения зарегистрировано 16 организации различных форм собственности, 4 крестьянских фермерских хозяйства.

Протяженность дорог местного значения составляет 23,8 км, из них   9,16 км  - с твердым покрытием.

Водоснабжение в с.Семеновка централизованное, протяженность водопроводных сетей – 17,1 км. Холодное водоснабжение в с.Семеновка и с.Пирогово осуществляет МП «Райводснаб», в остальных населенных пунктах центрального водоснабжения нет.

Протяженность уличной газовой сети – 31,8 км. Уровень газификации – 59,5 %.

Жилищный фонд: 748 домовладений общей площадью 38,9 тыс. кв.м., в том числе – 1 многоквартирный жилой дом.

В значительной степени развитие территории поселения характеризуется таким показателем, как инвестиционная деятельность. Объем инвестиций  в основной капитал по полному кругу организаций всех форм собственности, зарегистрированных на территории поселения,  в 2018 году составил 16 млн. 306 тыс. руб.

В результате объем инвестиций в расчете на 1 жителя  составил 19 тыс. 505 руб.

Работа администрации Семеновского сельского поселения  направлена на осуществление полномочий в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которым определены около 40 вопросов местного значения поселения. Основными, наиболее значимыми,  направлениями  деятельности администрации являются контроль за надлежащим состоянием объектов коммунального хозяйства, благоустройство  территории, дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, содействие нормальной  предпринимательской деятельности,  решение социально – значимых вопросов, связанных с  благополучным   проживанием граждан.

Предоставление возможности улучшить жилищные условия всем категориям граждан, создание достойной и комфортной среды проживания для каждого сельского жителя, являются важнейшими стратегическими направлениями в деятельности администрации Семеновского  сельского поселения.

Первоочередной задачей органов местного самоуправления является создание условий для экономической стабильности, уверенности в завтрашнем дне, создании условий для реализации возможностей населения в будущем. Реализация задачи комфортного проживания граждан практически невозможна без комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. Инфраструктурное развитие поселения было обеспечено реализацией проектов в сферах   дорожного ремонта, благоустройства.

В целях обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения администрацией Семеновского сельского поселения  в 2017 году было завершено строительство 2 скважин и водопроводных сетей в с.Пирогово протяженностью 8,6 км. на сумму 18 млн.302 тыс. руб., ежегодно обновляются глубинные насосы для обеспечения  бесперебойного водоснабжения жителей с.Семеновка и с. Пирогово, утверждены генеральный план поселения, правила землепользования и застройки поселения, произведено межевание двух кладбищ, выполнены  работы по формированию земельного участка для сбора твердых бытовых отходов, проведены энергетические обследования в администрации поселения и двух домах  культуры.

В рамках выполнения этих мероприятий произведен ремонт 114 светильников уличного освещения и замена 199 ламп на энергосберегающие.

Из местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования в 2018 году выделено 2 млн. 399 тыс. руб.. В результате разработки муниципальной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог  местного значения в границах Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2018 год» и включения мероприятий МЦП в ведомственную целевую программу «Развитие транспортной системы» в 2018 г. на ремонт автомобильной дороги по улицам 1 Мая и ул. Гагарина с.Семеновка протяженностью 718 м затрачено 2 млн. 399 тыс. руб.

С целью эффективного использования энергетических ресурсов проводится ежемесячный мониторинг потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения.

В целях благоустройства территории поселения и наведения порядка  осуществляется уборка территории, прилегающих к зданиям, обочин дорог, побелка бордюров и деревьев. Силами сельхозпредприятий проводится очистка улиц от снега в зимний период.

Дети — наше основное богатство. Поэтому одна из наших главных задач — создание полноценных условий для их физического и нравственного развития.

Благодаря спонсорской помощи в с.Семеновка 2016 году установлена детская многофункциональная игровая площадка, в с.Пирогово обустроен парк установлены теннисные столы, беседка, лавочки, урны.

Благодаря  дружной и слаженной работе специалистов администрации поселения, работников сельского хозяйства, сотрудников организаций, расположенных на территории поселения, самих жителей наше поселение занимало призовые места по благоустройству и наведению порядка на территории Калачеевского муниципального района в 2015 и 2017 годах.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенных пунктов Семеновского сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют в полной	 мере современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

В связи с этим возникает необходимость комплексного подхода в решении проблем благоустройства населенных пунктов поселения, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Для создания комфортных условий проживания населения на территории Семеновского сельского поселения планируется продолжить проведение субботников; обустроить парк  в с.Семеновка, регулярно проводить работы по ремонту дорог местного значения.

Разработка и утверждение данной программы необходимы для реализации мероприятий последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, решения вопросов благоустройства территории, озеленения территории поселения, содержания территории в чистоте, осуществления полномочий по содержанию дорог местного значения поселения.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения. Исходя из этого, программой предусмотрено софинансирование работ по реализации мероприятий программы их федерального и областного бюджетов.

Задача создания условий для новых форм улучшения гражданами жилищных условий требует совершенствования законодательной и нормативной правовой базы в жилищном секторе и стимулирования проведения преобразований на местах. Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программного метода для решения указанных проблем, поскольку:

1) их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения,

2) они не могут быть решены в пределах одного финансового года;

3) носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения и общее экономическое развитие поселения.

Анализ работы администрации и Совета народных депутатов за весь период их существования, заявления и обращения жителей поселения показали самые важные проблемы, которые жители Семеновского сельского поселения хотели бы видеть решенными. Это – ремонт инженерной инфраструктуры; благоустройство территорий населенных пунктов  и содержание дорог.

Раздел 2

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 - 2026 годы» разработана в соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.07.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», Уставом Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, Генеральным планом Семеновского сельского поселения, утвержденным решением Совета народных депутатов Семеновского сельского поселения от 25.10.2018 г. № 114.

Важнейшим приоритетом муниципальной политики является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Семеновского сельского поселения;

- формирование и  реализация  комплекса мероприятий   по   развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического  развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами  Семеновского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства территории Семеновского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения  и повышения уровня и качества жизни местного населения;

-  формирование  комплекса  мероприятий  по  развитию систем  коммунальной  инфраструктуры,  обеспечивающих потребности  жителей Семеновского сельского поселения;

- содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Семеновского сельского поселения, обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению;

- озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;

- совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения  очагов аварийности.

Целевыми индикаторами, которые позволят оценить достижение целей муниципальной программы, содержатся в паспорте программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 - 2026 годы» и приложении 1 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов)  муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика формирования показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | % | Освещенность признается нормальной при установке светильников уличного освещения через одну опору, то есть на расстоянии 80 м друг от друга. Расчет показателя: Дп = (Кф* 80 м / Оп )*100, где: Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Кф – количество уличных фонарей, единиц Оп - общая протяженность улиц, проездов, метров Показатель определяется в процентах с одним десятичным знаком. |
| 2 | Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | да/нет | Разъяснение к показателю: Выполнение показателя определяется по наличию: - договоров с организациями по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от населения и бюджетных организаций, - актов выполненных работ, - счетов на оплату выполненных работ по бюджетным организациям и (или) оплаты услуг населением. |
| 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | да/нет | Разъяснение к показателю: Организация предоставления комплекса ритуальных услуг населению поселения хозяйствующими субъектами любой формы собственности, независимо от места регистрации хозяйствующего субъекта. |
| 4 | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | да/нет | При формировании показателя учитывается наличие в бюджете поселения средств на решение одного и (или) нескольких вопросов местного значения: - создание комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Семеновского сельского поселения; - содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Семеновского сельского поселения. |
| 5 | Доля жилых домов, имеющих централизованную систему водоснабжения, оборудованных индивидуальными приборами учета по холодному водоснабжению | % | Расчет показателя: Показатель определяется как отношение количества индивидуальных жилых домов, имеющих централизованную систему водоснабжения и оборудованных индивидуальными приборами учета, к общему количеству индивидуальных жилых домов, имеющих централизованную систему водоснабжения в границах поселения, умноженное на 100. Показатель определяется в процентах с 1 десятичным знаком. |
| 6 | Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведена модернизация (реконструкция) | км | Расчет показателя: Источником данных является сметная документация, акты выполненных работ КС-2, КС-3 |
| 7 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения | руб. | Расчет показателя: Показатель определяется как отношение расходов местного бюджета поселения на реализацию мероприятий по энергосбережению к численности населения поселения на начало года. Показатель определяется с 1 десятичным знаком. |
| 8 | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников | шт. | Источником данных являются документы бухгалтерского учета |
| 9 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | единиц на 1000 чел. населения | К местам массового отдыха населения относятся зоны рекреационного назначения (парки, скверы, пруды, пляжи). Под организацией обустройства мест массового отдыха населения понимается комплекс благоустроительных, организационных, природоохранных и иных работ, направленных на организацию массового отдыха в пределах установленных территорий, с целью формирования современной сети зон массового отдыха, купания, спорта и создания комфортных, безопасных и доступных условий для жителей поселений. Для признания территории местом массового отдыха необходимо наличие элементов озеленения, скамеек, урн, туалета (для парков и пляжей), светильников наружного (уличного) освещения. Расчет показателя: Показатель рассчитывается как отношение количества обустроенных мест массового отдыха населения на территории поселения к численности постоянного населения, умноженное на 1000 . Численность населения поселения определяется по данным статистики по состоянию на начало года. Показатель определяется как коэффициент с 1 десятичным знаком |
| 10 | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности | да/нет | При формировании показателя учитывается наличие в бюджете поселения средств на решение одного и (или) нескольких вопросов местного значения: - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения; - совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности. |
| 11 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % | Расчет показателя: Показатель рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) в течение отчётного периода, к общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного значения поселения, умноженное на 100. Показатель определяется в процентах с одним десятичным знаком. |

Сведения о показателях  (индикаторах)  муниципальной программы представлены в приложении  1 к муниципальной программе.

В результате реализации муниципальной программы к 2026 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы и жизнедеятельности населения, характеризуемый следующими показателями:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- создание условий для улучшения демографической ситуации и снижения социальной напряженности в обществе;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению путем снижения среднего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением;

- обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими нормами

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями;

- обеспечения полноценной жизнедеятельности населения, в том числе благоустройство мест пребывания детей с родителями, повышения безопасности граждан, формирование условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан.

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2020 - 2026 годах.

В силу постоянного характера решаемых в рамках  муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Раздел 3.

Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы и обобщенная характеристика основных мероприятий

Исполнителем муниципальной программы является администрация Семеновского сельского поселения  Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы. Данные мероприятия подпрограммы выделены исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности.

Основными направлениями деятельности по обеспечению доступного и комфортного проживания граждан, а также содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Семеновского сельского поселения являются следующие подпрограммы муниципальной программы:

Подпрограмма 1. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения»

Подпрограмма направлена на выполнение мероприятий по приведению улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В состав подпрограммы входят следующие основные мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  и сооружений на них.

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  и сооружений на них.

Подпрограмма направлена на формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния; совершенствования и развития сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем сельского населения; повышения безопасности дорожного движения путем установки дорожных знаков, а также снижения негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую природную среду.

Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» является неотъемлемой частью муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014 - 2020 годы». Программный подход к решению задач подпрограммы позволит устранить следующие  проблемы данной сферы:

- изношенность асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог;

- недостаточное количество дорожных знаков;

- недофинансирование данной сферы.

Подпрограмма 2. «Содержание объектов внешнего благоустройства Семеновского сельского поселения»

Подпрограмма направлена на повышение уровня благоустройства территории Семеновского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

В состав подпрограммы входят следующие основные мероприятия:

1. Наружное освещение.

2. Благоустройство территории.

3. Организация и содержание мест захоронений.

Реализация подпрограммы предполагает объединение усилий и координацию действий органов местного самоуправления Семеновского сельского поселения, организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, граждан, проживающих на территории поселения,  направленных на выработку единых подходов для соответствия культурной инфраструктуры территории поселения социально-демографическому, социально-культурному и этнокультурному составу посетителей зон отдыха.

Конечные результаты реализации подпрограммы позволят обеспечить решение ряда важных вопросов, которые повлияют на достижение целей и решения задач муниципальной программы в целом, это:

- максимальное благоустройство территорий и зон отдыха, способных в полной мере обеспечить потребность отдыхающих в качественном досуге на территории Семеновского сельского поселения;

- повышение качества культурно - досугового обслуживания населения на территории парков культуры и отдыха;

- организация досуга населения в парке и в сквере в рамках праздничных мероприятий будет способствовать удовлетворению потребностей людей в культурном отдыхе, общении, развитию чувства гордости за свой поселок.

Подпрограмма 3. «Комплексное развитие  систем  коммунальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района»

Подпрограмма направлена на формирование и  реализацию  комплекса мероприятий   по   развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического  развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами  Семеновского сельского поселения.

В состав подпрограммы входят следующие основные мероприятия:

1.Организация водоснабжения в границах Семеновского сельского поселения.

2. Содействие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселения.

Реализация подпрограммы предполагает объединение усилий и координацию действий органов местного самоуправления Семеновского сельского поселения, организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, направленных на выработку единых подходов к формированию и  реализации  комплекса мероприятий по развитию  систем  коммунальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения.

В рамкам подпрограммы будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Решение этих вопросов влияет на достижение целей и решение задач муниципальной программы в целом.

Раздел 4.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основными источниками финансирования муниципальной программы является:

- бюджет Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области;

Финансирование Программы из бюджета Семеновского сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Семеновского сельского поселения Калачеевского района Воронежской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер  и подлежат ежегодному уточнению, будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат..

Ассигнования из областного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий Программы в закон Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Семеновского сельского поселения на реализацию программы определяется порядком составления бюджета Семеновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на реализацию программы по годам представлены в приложении  2 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

Раздел 5.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Основным риском  муниципальной программы является возможное снижение темпов экономического роста, которое может повлечь увеличение дефицита местного бюджета. Кроме того, существуют риски использования при формировании документов стратегического планирования (бюджетной стратегии, муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов.

Минимизации рисков будет способствовать совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс и межбюджетные отношения в Семеновского сельском поселении, своевременное принятие решений о бюджете Семеновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении местного бюджета.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникать в ходе реализации подпрограммы:

- финансово-экономические риски;

- социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением предусмотренных объемов бюджетных средств в ходе реализации программы. Это потребовало бы внесение изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач программы. Сокращение финансирования программы негативным образом сказалось бы на показателях программы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада программы в обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Семеновского сельского поселения.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы выступают следующие:

- мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- открытость и подотчетность;

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач муниципальной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Открытость и подотчетность

Управление программой будет осуществляется на основе принципов открытости, муниципально-общественного характера управления. На сайте администрации Семеновского сельского поселения будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности муниципальной программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

Информационное сопровождение и общественные коммуникации

В ходе реализации подпрограммы будет проводится информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к проводимым действиям по реализации муниципальной программы. В данной работе будет использован широкий спектр каналов и фирм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.

Раздел 6.

Оценка эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к  программе по формуле:

Сд = Зф/Зп*100 %, где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и   муниципальных бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования  основных мероприятий муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф/Фп*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) программы  определяет интервалы значений показателя, при которых реализация программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей программы  соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей программы  соответствуют установленным интервалам значений для отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Раздел 7.

Подпрограммы муниципальной программы.

ПАСПОРТ

подпрограммы 1. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них. 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них. |
| Цель подпрограммы | Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности |
| Задачи подпрограммы | - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения; - совершенствование технического обеспечения в сфере безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 6% в год. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап с 2020- 2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт бюджета поселения в объёмах, предусмотренных подпрограммой и утверждённых решением Совета народных депутатов Семеновского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. Объём средств бюджета поселения, необходимый для финансирования подпрограммы составляет – 5168,4 тыс. рублей. в том числе: 2020 г. –714,6 тыс. руб. 2021 г. – 742,3 тыс. руб. 2022 г. – 742,3 тыс. руб. 2023 г. – 742,3 тыс. руб. 2024 г. – 742,3 тыс. руб. 2025 г. – 742,3 тыс. руб. 2026 г. – 742,3 тыс. руб. Для реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные источники. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности; 2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 6% в год; 3. Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам; 4. Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, их последствий. |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

- описание основных проблем и прогноз ее развития

Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 14 п.1 пп.5).

Подпрограмма направлена на формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния, совершенствования и развития сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем сельского населения; повышения безопасности дорожного движения; а также снижения негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую природную среду.

В 2020 году и в последующие годы для приведения улично-дорожной сети Семеновского сельского поселения в соответствие действующим нормативам и правилам безопасности дорожного движения требуется реконструкция и ремонт автодорог поселения. Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать более безопасные условия дорожного движения, в т.ч. для общественного и личного автотранспорта, а также улучшит внешний вид населенного пункта.

Основными проблемами развития данной сферы являются:

- изношенность асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог;

- наличие дорог с грунтовым покрытием;

В 2020 году и в последующие годы для приведения улично-дорожной сети Семеновского сельского поселения в соответствие действующим нормативам и правилам безопасности дорожного движения требуется реконструкция и ремонт автодорог поселения. Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать более безопасные условия дорожного движения, в т.ч. для общественного и личного автотранспорта,  а также  улучшит внешний вид  населенного пункта.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения

задач, описание основных ожидаемых конечных результатов

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере осуществления дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения определены в основных направлениях бюджетной политики Семеновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Основным стратегическим приоритетом политики в сфере осуществления дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения является эффективное использование бюджетных ресурсов для приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам, развитие транспортной инфраструктуры в Семеновского сельском поселении и формирование благоприятных условий жизнедеятельности в Семеновского сельском поселении.

При разработке подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения на 2020-2026 годы» определена следующая цель:

-приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем решения следующих задач:

• совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;

• совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения  очагов аварийности.

На достижение цели и решение задач подпрограммы направлены следующие основные мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  и сооружений на них.

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  и сооружений на них.

Описание основных мероприятий (сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом результате реализации) описаны в разделе 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Целевые индикаторы, которые позволяют оценить достижение цели и решения задач:

1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения,  в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 6% в год.

Сведения о показателях  (индикаторах)  подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы описана в Разделе 2 муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения на 2020-2026 годы».

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в подпрограмме показателей и индикаторов, в рамках выделяемых в соответствии с подпрограммой финансовых ресурсов, а также с учетом выполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий по повышению эффективности системы управления дорожным хозяйством.

Срок реализации подпрограммы определен с 01.01.2020 года по 31.12.2026 года.

Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решаемых в рамках подпрограммы задач необходимо выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения  и сооружений на них

Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

В составе работ по содержанию будут выполняться следующие виды работ:

а) по полосе отвода, земляному полотну:

• очистка от мусора и посторонних предметов;

б)  по дорожным одеждам:

• исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия; профилировка грунтовых дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием, шлаком и другими материалами с расходом до 100 м3 на 1 километр;

в)  зимнее содержание дорог:

• патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов;

Важнейшей целью социально-экономического развития муниципального образования Семеновского сельского поселения является повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, в том числе установка дорожных знаков.

Ожидаемый результат реализации мероприятия -  уменьшение очагов аварийности.

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  и сооружений на них

Неотъемлемой частью поддержания существующей сети автомобильных дорог в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии является их ремонт.

По ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений будут выполняться следующие работы:

- отсыпка улиц щебнем;

•  устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;

•  устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см (ремонт картами).

В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается. Реализация  основных мероприятий обеспечит планомерное достижение конечных результатов подпрограммы.

4. Основные меры муниципального и правового

регулирования подпрограммы

Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения» является неотъемлемой частью муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 - 2026 годы». Подпрограмма утверждается в составе муниципальной программы постановлением администрации Семеновского сельского поселения. В подпрограмму вносятся изменения исходя из объемов финансирования, предусмотренных на очередной финансовый год, в соответствии с решением о бюджете Семеновского сельского поселения не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Принятие дополнительных налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования подпрограммой не предусмотрено.

Исполнителем подпрограммы является Администрация Семеновского  сельского поселения  Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Общее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Управление подпрограммой подразумевает выполнение следующих основных задач:

• мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

• экономический анализ эффективности проектов и мероприятий;

• сбор оперативной отчетной информации;

• подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

• корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по результатам принятия бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников (областного бюджета, внебюджетных источников).

Выполнение мероприятий подпрограммы будет осуществляться посредством заключения договоров и муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление программой будет осуществляется на основе принципов открытости, муниципально - общественного характера управления. На сайте администрации Семеновского сельского поселения будет предоставлена полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

Оценка применения мер муниципального регулирования представлена в приложении 3 к муниципальной программе.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций,

а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц

в реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает объединение усилий и координацию действий органов местного самоуправления Семеновского сельского поселения, организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, граждан, проживающих на территории поселения,  направленных на выработку единых подходов к приведению улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства  бюджета Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области;

-  средства областного бюджета;

-  иные источники.

Финансирование подпрограммы из бюджета Семеновского сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Семеновского сельского поселения Калачеевского района Воронежской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный характер  и подлежат ежегодному уточнению, будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат..

Ассигнования из областного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий подпрограммы в закон Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Семеновского сельского поселения на реализацию программы определяется порядком составления бюджета Семеновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по годам представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы на реализацию подпрограммы представлена в приложении 3 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц представлено в приложении 4 к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием или изменением законодательного регулирования основных направлений программы;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации и Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы. В случае неполного финансирования программы финансирование ряда мероприятий будет сокращено.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели подпрограммы  являются:

- мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- открытость и подотчетность;

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Открытость и подотчетность

Управление программой будет осуществляться на основе принципов открытости, муниципально-общественного характера управления. На сайте администрации Семеновского сельского поселения будет предоставляется полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

Информационное сопровождение и общественные коммуникации

В ходе реализации подпрограммы будет проводится информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к проводимым действиям по реализации подпрограммы. В данной работе будет использован широкий спектр каналов и фирм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию до 2026 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем содержания  и ремонта дорог местного значения. При этом в рамках подпрограммы должно быть обеспечено ежегодное составление плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей подпрограммы с учетом корректировки прогнозов расходов на дорожное хозяйство.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к  программе по формуле:

Сд = Зф/Зп*100 %, где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и   муниципальных бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования  основных мероприятий Подпрограммы по формуле:

Уф = Фф/Фп*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года подпрограммы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) подпрограммы  определяет интервалы значений показателя, при которых реализация подпрограммы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей подпрограммы  соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей подпрограммы  соответствуют установленным интервалам значений для отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПАСПОРТ

подпрограммы 2. «Содержание объектов внешнего благоустройства Семеновского сельского поселения»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы | 2.1. Наружное освещение. 2.2. Благоустройство территории. 2.3. Организация и содержание мест захоронений. |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории Семеновского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения. |
| Задачи подпрограммы | - формирование условий и создание мест отдыха населения; - озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество обустроенных мест массового отдыха населения до 1 ед. на 1000 чел. населения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап с 2020- 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 477,8 тыс. рублей. объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет: 2020 г. – 111,8 тыс. руб. 2021 г. – 61,0 тыс. руб. 2022 г. – 61,0 тыс. руб. 2023 г. – 61,0 тыс. руб. 2024 г. – 61,0 тыс. руб. 2025 г. – 61,0 тыс. руб. 2026 г. – 61,0 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей Семеновского сельского поселения 2. Количество обустроенных мест массового отдыха населения до 1 ед. на 1000 чел. населения |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

- описание основных проблем и прогноз ее развития

В современном населенном пункте парки и скверы - это самое демократичное и самое экологически чистое учреждение культуры и досуга. Для многих жителей отдых в парках, скверах становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях.  Потенциально все население, является контингентом парков и скверов, в том числе социально незащищенные группы: дети, молодежь, пенсионеры, безработные и т.д. Парки и скверы становятся одним из базовых досуговых объектов, где проводятся социальные (открытые) муниципальной программы и акции.

Реализация подпрограммы предполагает осуществление работ по санитарному содержанию территории поселения, организации сбора и  вывоза бытовых отходов, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания.

Основные проблемы:

1.  В административном центре Семеновского сельского поселения – селе Семеновка нет благоустроенной озелененной территории (парк, сквер, аллея и пр.), предназначенной  для  массового отдыха населения.

2.  Природные насаждения растут бесконтрольно и требуют особого ухода, и санитарной обработки (удаление сухостойных и потерявших декоративную ценность деревьев).

3.  В парке отсутствует освещение, лавочки, урны,  зоны отдыха.

4.  Отсутствуют летние площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.

Все вышеуказанные факторы влекут за собой отсутствие культуры отдыха.

В соответствии с разработанными Правилами землепользования и застройки Семеновского сельского поселения на территории поселения в селе Семеновка имеются участки зоны планируемого размещения общественных рекреационных территорий, в селе Семеновка парк, который необходимо благоустроить для массового отдыха жителей. В связи с этим имеется необходимость в реконструкции зеленых зон на территории существующего парка, достижение органичного сочетания различных видов растений с элементами благоустройства. Зеленые насаждения способны благоприятно влиять на состояние окружающей среды, они создавать благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия, оказывать положительное воздействие на психоэмоциональное состояние человека. реализация мероприятия позволит решить ряд экологических проблем: снизить загрязненность и запыленность воздуха, уровень шума, увеличить влажность воздуха.

В 2018 году на территории сел Семеновка и Пирогово администрацией Семеновского сельского поселения силами местных жителей была организована очистка парка села Семеновка. Это позволило не только предупредить чрезвычайные ситуации на территории зоны отдыха, но и вернуть более эстетичный облик парку. Удаление больных, старых и недекоративных деревьев, древесно-кустарниковой растительности на территории парка не решили всех вопросов, связанных с благоустройством объекта, благоустройство которого продолжится в рамках реализации мероприятия подпрограммы.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений на территории поселения имеют  удовлетворительное состояние, но, в то же время, недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много, прежде всего, в  отсутствии специалистов-озеленителей, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, работников предприятий, недостаточном финансировании данного направления.

Для решения данных проблем необходимо осуществить следующие работы:

1. В зоне планируемого размещения рекреационных территорий в селе Семеновка обустроить  парк для массового отдыха жителей.

2.  Произвести благоустройство территории, посадку зеленых насаждений, разбить и выложить тротуарной плиткой аллеи, установить лавочки и урны.

3. Произвести удаление сухостойных и потерявших декоративную ценность деревьев и произвести посадку новых.

Решение данных проблем возможно только программными методами и требуют в ближайшие годы комплекса мероприятий по благоустройству парков в селах Семеновка и Пирогово,  а также поддержание в чистоте территории всего поселения, укреплению их материально-технической базы, что положительно скажется на уровне качества жизни населения Семеновского сельского поселения.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения

задач, описание основных ожидаемых конечных результатов

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления Семеновского сельского поселения является целенаправленная работа по удовлетворению культурных запросов населения, созданию условий для организации  культурного досуга, повышению качества и количества предоставляемых услуг, улучшению экологической обстановки.

При разработке подпрограммы «Содержание объектов внешнего благоустройства Семеновского сельского поселения» определена следующая цель:

• повышение уровня благоустройства территории Семеновского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:

•   формирование условий и создание мест отдыха населения;

•  озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду.

• организация и содержание мест захоронений.

Выполнение поставленных задач реализуется через конкретные мероприятия, направленные на организационно-финансовое обеспечение процессов озеленения и благоустройства зон отдыха населения Семеновского сельского поселения. Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий:

- наружное освещение,

- благоустройство территории,

- организация и содержание мест захоронений.

Описание основных мероприятий (сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом результате реализации) описаны в разделе 3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Целевые индикаторы, которые позволяют оценить достижение цели и решения задач указаны в паспорте подпрограммы. Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы описана в Разделе 2 муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы».

Сведения о показателях  (индикаторах)  подпрограммы представлены в приложении  1 к муниципальной программе.

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

1. Развитие зоны общественных рекреационных территорий Семеновского сельского поселения

2.	Создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей Семеновского сельского поселения.

3.	Количество обустроенных мест массового отдыха  населения до 1 ед. на 1000 чел. населения.

4.	Обустройство парка на территории села Семеновка.

5.	Наведение и поддержание порядка в местах захоронений.

Конечные результаты реализации подпрограммы позволят обеспечить решение ряда важных вопросов:

- максимальное благоустройство парковых территорий и зон отдыха, способных в полной мере обеспечить потребность отдыхающих в качественном досуге на территории парковых зон и зон отдыха Семеновского сельского поселения;
- повышение качества культурно - досугового обслуживания населения на территории парков культуры и отдыха;

- организация досуга населения в парке и в сквере в рамках праздничных мероприятий будет способствовать удовлетворению потребностей людей в культурном отдыхе, общении, развитию чувства гордости за свой поселок

- Наведение и поддержание порядка в местах захоронений

При этом в рамках подпрограммы должно быть обеспечено ежегодное уточнение основных показателей подпрограммы с учетом корректировки прогнозов расходов на  благоустройство и ассигнований из вышестоящих бюджетов на указанные цели.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы включает три основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. Наружное освещение

В рамках мероприятия  предусматривается проведение работ по улучшению эстетического облика сельского поселения путем установки современных светильников, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения. Своевременное выполнение мероприятий по реконструкции и ремонту сетей уличного освещения, повышению освещенности улиц будет способствовать достижению целей муниципальной программы.

В целях энергосбережения необходима модернизация систем наружного (уличного)  освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов. Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов Семеновского сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

Основное мероприятие 2.2 Благоустройство  территории

Основное мероприятие 2.2 включает комплекс мероприятий, обеспечивающих условия для  обеспечения комплексного благоустройства населенных пунктов поселения и комфортного проживания граждан.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в небрежном отношении жителей к элементам благоустройства.

В течение 2020 - 2026 годов необходимо продолжить организацию и проведение:

- субботников, направленных на благоустройство муниципального образования, путем проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением населения, сотрудников предприятий, организаций, учреждений;

- конкурсов, направленных на озеленение дворов, благоустройство придомовых территорий  и  частных домовладений.

Проведение данных мероприятий призвано повысить культуру поведения жителей, привить бережное отношение к элементам благоустройства, привлечь жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Реализация мероприятий направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Семеновского сельского поселения и включает:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;

- совершенствование эстетического вида Семеновского сельского поселения;

- развитие и поддержку инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- организацию взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние существующих элементов благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора.

Конкретная деятельность по исполнению данного мероприятия, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения; создания условий для защиты населения, материальных и культурных ценностей,  в том числе оперативная организация управления мероприятиями по обеспечению охраны окружающей среды; по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, соответствует целям и задачам муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 - 2026 годы».

Реализация мероприятия включает в себя обустройство архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, цветников, декоративных скульптур; установку, проектирование, восстановление, строительство и обустройство детских площадок. На данный момент выполнена небольшая часть этих мероприятий, поэтому необходимо продолжать комплексное благоустройство территории поселения в населенных пунктах поселения.

Основное мероприятие 2.3 Организация и содержание мест захоронения

В настоящее время на территории Семеновского сельского поселения находится 4 кладбища. Их территории требуют постоянного ухода. Это уборка молодой поросли деревьев, очистка от сухих веток и сломанных деревьев, ремонт изгородей.

Реализация мероприятия предполагает содержание в надлежащем состоянии существующих мест захоронения, регулярное проведение работ по вырубке кустарников и очистке территории кладбищ от несанкционированных свалок, обеспечение сохранности и поддержание в надлежащем состоянии.

Основное мероприятие муниципальной программы будет реализовано в 2020-2026 годах. В силу постоянного характера решаемых в рамках  мероприятия задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

Подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства Семеновского сельского поселения» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства Семеновского сельского поселения» является неотъемлемой частью муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы». Подпрограмма утверждается в составе муниципальной программы постановлением администрации Семеновского сельского поселения. В подпрограмму вносятся изменения исходя из объемов финансирования, предусмотренных на очередной финансовый год, в соответствии с решением о бюджете Семеновского сельского поселения не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Исполнителем подпрограммы является Администрация Семеновского  сельского поселения  Калачеевского муниципального района Воронежской области, несет ответственность за реализацию и конечные результаты подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Общее управление реализацией подпрограммы  осуществляет администрации Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, это:

- нормативное и методологическое обеспечение реализации подпрограммы, включая разработку финансовых и организационных механизмов;

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы;

- проводит мониторинг реализации подпрограммы на любом этапе;

- несет ответственность за выполнение мероприятий, конечные результаты, эффективное распределение бюджетных средств.

Администрация Семеновского сельского поселения в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области, Калачеевского муниципального района и Семеновского сельского поселения.

Выполнение мероприятий подпрограммы будет осуществляться посредством заключения договоров и муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

Принятие дополнительных налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования подпрограммой не предусмотрено.

Оценка применения мер муниципального регулирования представлена в приложении 3 к муниципальной программе.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций,

а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц

в реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы предполагает объединение усилий и координацию действий органов местного самоуправления Семеновского сельского поселения, организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, граждан, проживающих на территории поселения, направленных на выработку единых подходов к решению вопросов по обустройству мест массового отдыха жителей поселения.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства  бюджета Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области;

- средства областного бюджета;

- иные источники.

Финансирование подпрограммы из бюджета Семеновского сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Семеновского сельского поселения Калачеевского района Воронежской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный характер  и подлежат ежегодному уточнению, будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Ассигнования из областного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий подпрограммы в закон Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Семеновского сельского поселения на реализацию программы определяется порядком составления бюджета Семеновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по годам представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы на реализацию подпрограммы представлена в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка внебюджетных расходов на  реализацию подпрограммы представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками подпрограммы.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникать в ходе реализации подпрограммы:

- финансово-экономические риски;

- социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением предусмотренных объемов бюджетных средств в ходе реализации подпрограммы. Это потребовало бы внесение изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом сказалось бы на показателях подпрограммы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в благоустройство населенных пунктов и улучшение качества жизни населения Семеновского сельского поселения.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели подпрограммы являются:

- мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- открытость и подотчетность;

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Открытость и подотчетность

Управление программой будет осуществляется на основе принципов открытости, муниципально-общественного характера управления. На сайте администрации Семеновского сельского поселения будет предоставляется полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

Информационное сопровождение и общественные коммуникации

В ходе реализации подпрограммы будет проводится информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к проводимым действиям по реализации подпрограммы. В данной работе будет использован широкий спектр каналов и фирм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

- В связи с тем, что основной целью подпрограммы является повышение благоустройства Семеновского сельского поселения, улучшение внешнего вида населенных пунктов, отвечающее потребностям местных жителей, подпрограмма имеет только показатели социально значимых направлений и не предусматривает наличие показателей экономической эффективности.

- Социальная эффективность подпрограммы будет выражена в следующих направлениях:

- создание условий для организации отдыха и развлечения населения;

- создание условий для снижения социальной напряжённости, снижения уровня совершения и профилактики правонарушений;

- создание условий для интеллектуального, спортивного и творческого развития.

Успешная реализация подпрограммы позволит:

- повысить социальную, культурную значимость зон отдыха;

- наиболее полно удовлетворить запросы окружающих;

- найти оптимальные варианты активной организации досуга детей, подростков, молодежи, семьи, социально незащищенных слоев населения;

- привлечь население к организованной культуре поведения в местах отдыха;

- повысить качество оказываемых услуг.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к  программе по формуле:

Сд = Зф/Зп*100 %, где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и   муниципальных бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования  основных мероприятий Подпрограммы по формуле:

Уф = Фф/Фп*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года подпрограммы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) подпрограммы  определяет интервалы значений показателя, при которых реализация подпрограммы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей подпрограммы  соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей подпрограммы  соответствуют установленным интервалам значений для отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПАСПОРТ

подпрограммы 3. «Комплексное развитие  систем  коммунальной
инфраструктуры Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района на период 2020 - 2026 годов»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители под программы | Администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы | - Организация водоснабжения в границах Семеновского сельского поселения. - Содействие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселения. |
| Цели подпрограммы | Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами Семеновского сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | - формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Семеновского сельского поселения; - содействие энергосбережению и повышению энергоэффективностина территории Семеновского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Наличие средств в бюджете поселения на осуществление комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 2. Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведена модернизация (реконструкция) – 1,0 км; 3. Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения до 15 руб.; 4. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 10 шт. в год. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап с 2020- 2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 32,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2020 г. – 20,0 тыс. руб. 2021 г. – 2,1 тыс. руб. 2022 г. – 2,1 тыс. руб. 2023 г. – 2,1 тыс. руб. 2024 г. – 2,1тыс. руб. 2025 г. – 2,1 тыс. руб. 2026 г. – 2,1 тыс. руб. Источники финансирования – местный бюджет, иные источники Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) и внебюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке по каждому конкретному направлению. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Наличие средств в бюджете поселения на осуществление комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 2. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры 3. Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведена модернизация (реконструкция) – 1,0 км 4. Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения до 15 руб. 5. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 10 шт в год. |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

- описание основных проблем и прогноз ее развития

Подпрограмма «Комплексное развитие  систем  коммунальной
инфраструктуры Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района на период 2020 - 2026 годов» включает в себя комплекс мероприятий в сфере электроснабжения, водоснабжения,  повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Подпрограмма предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

В подпрограмме представлена характеристика состояния основных коммунальных систем и отмечены ключевые проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия безотлагательных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ:

1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения в селах Семеновка и Пирогово Калачеевского муниципального района являются подземные воды. Источники водоснабжения расположены на территории с.Семеновка и с.Пирогово,  действует 2 водозабора, расположенные на территории тех же сел. Эксплуатацией водопроводных сетей занимается МП «Райводснаб». Система водоснабжения  Семеновского сельского поселения включает в себя   4 водонапорные башни и водопроводные сети общей протяжённостью  16,9 км, из которых   4,6  км требуют замены. Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя 100 литров/сутки.

Остальные населенные пункты не имеют центрального водоснабжения.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах  Семеновского  сельского поселения, выявлено: в связи со старением водопроводных сетей, емкостей для забора воды   качество воды ежегодно ухудшается.

Немаловажной проблемой остается обслуживание существующего водопроводного хозяйства из-за изношенности сетей и оборудования.    Для обеспечения жителей централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировке и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Семеновского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Подпрограмма предусматривает как решение задач реконструкцию, капитальный ремонт и модернизацию существующих систем электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. Подпрограмма отвечает интересам жителей  Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района и позволит сформировать рыночные механизмы функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условия для привлечения инвестиций.  В связи с тем, что  Семеновское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий подпрограммы необходимо осуществлять за счет средств местного бюджета, средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Одним из приоритетов муниципальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Основной целью подпрограммы является формирование и  реализация  комплекса мероприятий   по   развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического  развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами  Семеновского сельского поселения.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование  комплекса  мероприятий  по  развитию систем  коммунальной  инфраструктуры,  обеспечивающих потребности  жителей Семеновского сельского поселения;

- содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Семеновского сельского поселения.

Описание основных мероприятий (сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом результате реализации)  описаны в разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы».

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы описана в Разделе 2 муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 - 2026 годы».

Сведения о показателях  (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень ожидаемых результатов реализации подпрограммы:

1.	Наличие средств в бюджете поселения на осуществление комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

2.	Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

3.	Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведена модернизация (реконструкция) – 8,6 км

4.	Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения до 15 руб.

5.	Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 10 шт в год

Конечные результаты реализации подпрограммы позволят:

-повысить комфортность условий проживания населения на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Сроки реализации подпрограммы составляют 7 лет с 2020 по 2026 год.

В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Администрацией Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района предусматривается участие в подпрограмме организаций коммунального комплекса: МП «Райводснаб», а также филиала «ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». При разработке перечня мероприятий за основу приняты предложения руководителей и специалистов этих предприятий.

Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение параметров сбалансированности структуры коммунальной системы, повышение ее надежности, энергетической и экономической эффективности, качества услуг, доступности услуг потребителям.

Имеющие место ключевые проблемы в системе коммунальной инфраструктуры определили основные направления при формировании мероприятий подпрограммы.

Основное мероприятие 3.1. Организация водоснабжения в границах Семеновского сельского поселения.

В целях оптимизации процесса добычи воды и интенсификации процесса регулирования подачи, транспортировки питьевой воды необходимо провести капитальный ремонт и модернизацию водопроводных сетей в селах Семеновка и Пирогово. Модернизация вызвана необходимостью приведения показателей вкуса и степени прозрачности воды в соответствие установленным нормам. Для сохранения здоровья подрастающего поколения, сокращения развития болезней, связанных с потреблением на питьевые нужды воды с превышением нормативных показателей, планируются следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Обоснование необходимости выполнения мероприятий | Основные виды работ | Достигаемые цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приобретение насосного оборудования для скважин | 2020-2026 | Износ насосного оборудования | Установка насосов | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Семеновка | 2026 | Высокий износ трубопроводов, высокие потери ресурса, внеплановые затраты на аварийно-восстановительные работы | Замена стальных и чугунных труб на трубы ПЭ протяженность 1000 м | Увеличение надежности, сбалансированности, доступности ресурса: повышение рентабельности, снижение потерь ресурса, увеличение объема отпуска |

Основное мероприятие 2.2. Содействие энергосбережению и повышение энергоэффективности на территории Семеновского сельского поселения

В рамках содействия энергосбережению и повышение энергоэффективности на территории Семеновского сельского поселения, необходимо реализовать следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Обоснование необходимости выполнения мероприятий | Основные виды работ | Достигаемые цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы с применением энергосберегающих светильников | 2020-2026 | Рост потребления электроэнергии, необходимость применения энергосберегающего оборудования | Установка энергосберегающих светильников в домах культуры с.Семеновка, с.Пирогово | Снижение затрат на электроэнергию в бюджетных учреждениях, повышение надёжности электроснабжения |
| Модернизация систем наружного (уличного) освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов | 2020-2026 | Рост затрат на энергоресурсы, необходимость внедрения ресурсосберегающих технологий и оборудования | Установка энергоэкономичных осветительных приборов систем уличного освещения | Снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, создание комфортных условий для населения Семеновского сельского поселения |

Реализация подпрограммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района на период 2020 – 2026 годов" позволит:

1) повысить инвестиционную привлекательность, увеличить объем инвестиций в жилищную и коммунальную сферу Семеновского сельского поселения;

2) покрыть дефицит питьевой воды надлежащего качества потребителям;

3) обеспечить развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжения,  электроснабжения) для полного удовлетворения потребностей жителей Семеновского сельского поселения в коммунальных услугах в полном объеме необходимого качества;

4) увеличить протяженность сетей водоснабжения, с целью обеспечения жителей Семеновского сельского поселения необходимым уровнем коммунального обслуживания;

5) рационально использовать природные ресурсы, снизив объем использования энергетических ресурсов;

6) усовершенствовать существующую систему управления коммунальной инфраструктурой;

7) улучшить экологическую ситуацию на территории Семеновского сельского поселения.

Развитие коммунальной инфраструктуры создаст условия для развития сельской территории и сделает ее более привлекательной для инвесторов, увеличит размер инвестиций в коммунальный сектор, обеспечивающий стабильное социально-экономическое развитие Семеновского сельского поселения.

4. Основные меры муниципального и правового

регулирования подпрограммы

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района на период 2020 – 2026 годов» разработана на основании требований Жилищного кодекса российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об  общих принципах  организации  местного   самоуправления   в Российской Федерации"; Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, Генерального плана Семеновского сельского поселения, утвержденного решением Совета народных депутатов Семеновского сельского поселения от 25.10.2018 г. № 114.

Администрация Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей, обеспечивающих реализацию мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма утверждается в составе муниципальной программы постановлением администрации Семеновского сельского поселения. В подпрограмму вносятся изменения исходя из объемов финансирования, предусмотренных на очередной финансовый год, в соответствии с решением о бюджете Семеновского сельского поселения не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Принятие дополнительных налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования подпрограммой не предусмотрено.

Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет администрация и  Совет народных депутатов Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района, включающий общий контроль и контроль сроков реализации мероприятий.

Основными задачами управления реализацией подпрограммы являются:

- обеспечение скоординированной реализации подпрограммы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов.

Выполнение мероприятий подпрограммы будет осуществляться посредством заключения договоров и муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций,

а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц

в реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает объединение усилий и координацию действий органов местного самоуправления Семеновского сельского поселения, организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения  МП «Райводснаб», ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», направленных на выработку единых подходов к формированию и  реализации  комплекса мероприятий   по   развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического  развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами.

Прогнозная (справочная) оценка внебюджетных расходов на  реализацию подпрограммы представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы определяется условиями её реализации в течение 2020-2026 годов. Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Семеновского сельского поселения и иных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы определяется бюджетом Семеновского  сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на соответствующий финансовый год и на плановый период в части расходных обязательств бюджета по реализации мероприятий данной подпрограммы. Объемы финансирования носят прогнозный характер  и подлежат ежегодному уточнению.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Семеновского сельского поселения на реализацию подпрограммы определяется порядком составления бюджета Семеновского  сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в подпрограмме показателей и индикаторов, в рамках выделяемых в соответствии с подпрограммой финансовых ресурсов, а также с учетом выполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий по повышению эффективности комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием или изменением законодательного регулирования основных направлений программы;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации и Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать возникновение финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы. В случае неполного финансирования программы финансирование ряда мероприятий будет сокращено.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели подпрограммы  являются:

- мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- открытость и подотчетность;

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Открытость и подотчетность

Управление программой будет осуществляется на основе принципов открытости, муниципально - общественного характера управления. На сайте администрации Семеновского сельского поселения будет предоставляется полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

Информационное сопровождение и общественные коммуникации.

В ходе реализации подпрограммы будет проводится информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к проводимым действиям по реализации подпрограммы. В данной работе будет использован широкий спектр каналов и фирм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффект от реализации подпрограммы - это реконструкция, модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна, необходима и нуждается в финансировании в первую очередь.

Эффективность реализации подпрограммы и использования, выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств бюджета;

- привлечения средств областного, районного и местного бюджетов;

- привлечения средств внебюджетных источников;

- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к  программе по формуле:

Сд = Зф/Зп*100 %, где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и   муниципальных бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования  основных мероприятий Подпрограммы по формуле:

Уф = Фф/Фп*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года подпрограммы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) подпрограммы  определяет интервалы значений показателя, при которых реализация подпрограммы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей подпрограммы  соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей подпрограммы  соответствуют установленным интервалам значений для отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение 1 к

муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ |  | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» |  |  | да/нет | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |  | да |
| Основное мероприятие 1. «Содержание объектов внешнего благоустройства Семеновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года |  |  | % | 82 |  | 84 |  | 85 |  | 88 |  | 91 |  | 95 |  | 99 |  |
|  | Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | да/нет | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
|  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  | да/нет | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| Основное мероприятие 2. «Организация электроснабжения в границах Семеновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения |  |  | руб. | 12,0 |  | 9,2 |  | 12,7 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников |  |  | шт | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| Основное мероприятие 3. «Благоустройство парков и скверов Семеновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество обустроенных мест массового отдыха населения |  |  | на поселение | 0,5 | 0,5 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3. «Обустройство сквера на территории с. Семеновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство сквера на территории с Семеновка |  |  | Ед. | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| Основное мероприятие 4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) |  |  | % | 3 | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |

Приложение 2 к

муниципальной программе

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Семеновского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя – главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы | Всего | 846,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Семеновского сельского поселения | 846,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 |
| Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения | Всего | 714,6 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Семеновского сельского поселения | 714,6 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 |
| Основное мероприя-тие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего | 714,6 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Семеновского сельского поселения | 714,6 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Семеновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Содержание объектов внешнего благоустройства Семеновского сельского поселения | Всего | 111,8 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Семеновского сельского поселения | 111,8 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Основное мероприя-тие 2.1 | Наружное освещение | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Семеновского сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприя-тие 2.2 | Благоустройство территории | Всего | 60,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Семеновского сельского поселения | 60,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприя-тие 2.3 | Организация и содержание мест захоронений | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Семеновского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения | Всего | 20,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Семеновского сельского поселения | 20,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Основное мероприя-тие 3.1 | Организация водоснабжения в границах Семеновского сельского поселения | Всего | 20,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Семеновского сельского поселения | 20,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Основное мероприя-тие 3.2 | Содействие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Семеновского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3 к муниципальной программе

Оценка применения мер муниципального регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры |  |  | Показатель применения меры, тыс. рублей | Финансовая оценка результата (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |  |
|  |  | Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1.1 Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1.2 «Организация электроснабжения в границах Семеновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1.3 Благоустройство и озеленение парков на территории с Семеновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1.4 Прочие мероприятия : организация мест захоронения, водоснабжение и водоотведение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организация сбора и вывоза бытовых отходов и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к

муниципальной программе

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Семеновского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 (первый год реали-зации) | 2021 (второй год реали-зации) | 2022 (третий год реали-зации) | 2023 (четвертый год реали-зации) | 2024 (пятый год реали-зации) | 2025 (шестой год реали-зации) | 2026 (седьмой год реали-зации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы | всего, в том числе: | 846,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 846,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения | всего, в том числе: | 714,6 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 714,6 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | всего, в том числе: | 714,6 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 714,6 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Содержание объектов внешнего благоустройства Семеновского сельского поселения | всего, в том числе: | 111,8 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 111,8 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Наружное освещение | всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Благоустройство территории | всего, в том числе: | 60,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 60,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация и содержание мест захоронений | всего, в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения | всего, в том числе: | 20,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие.3.1 | Организация водоснабжения в границах Семеновского сельского поселения | всего, в том числе: | 20,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Содействие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселения | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5 к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

Семеновского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» на 2020 год

| № | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы | Администрация Семеновского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 914 00 00 01 0 000 000 000 | 846,4 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения | Администрация Семеновского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1. Обеспечение наличия средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности – да. 2.Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении к общей протяженности дорог – 1,5 % в год. | 914 00 00 01 1 0000 000 000 | 714,6 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Семеновского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение наличия средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности – да. |  | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Семеновского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении к общей протяженности дорог – 1,5 % в год. | 914 04 09 01 2 91290 200 | 714,6 |
| 5 | Подпрограмма 2 | Содержание объектов внешнего благоустройства Семеновского сельского поселения | Администрация Семеновского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1. Обеспечение доли протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на 31.12.2020 г. – 50 %. 2. Обустройство мест массового отдыха населения (единиц на 1000 человек населения) к 31.12.2020 г. – 2,7 ед. 3.Осуществление системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов - да 4.Оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения – да. | 914 00 00 01 2 0000 000 000 | 111,8 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 | Наружное освещение | Администрация Семеновского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение доли протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на 31.12.2020 г. – 50 %. | 914 05 03 01 2 9867 200 000 | 50,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 | Благоустройство территории | Администрация Семеновского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.Обустройство мест массового отдыха населения (единиц на 1000 человек населения) к 31.12.2020 г. – 2,7 ед. 2.Осуществление системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов - да | 914 05 03 01 2 9873 200 000 | 60,8 |
| 8 | Основное мероприятие 2.3 | Организация и содержание мест захоронений | Администрация Семеновского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения – да. | 914 05 03 01 2 9869 200 000 | 1,0 |
| 9 | Подпрограмма 3 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения | Администрация Семеновского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1. Организация водоснабжения в границах Семеновского сельского поселения 2.Содействие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселения | 914 00 00 01 2 0000 000 000 | 20,0 |
| 10 | Основное мероприятие.3.1 | Организация водоснабжения в границах Семеновского сельского поселения | Администрация Семеновского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1. Организация водоснабжения в границах Семеновского сельского поселения | 914 05 03 01 2 9873 200 000 | 20,0 |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 | Содействие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселения | Администрация Семеновского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.Содействие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселения | 914 05 03 01 2 9873 200 000 | 0 |